## Slide 1: GESTÃO DE PROJETOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Claudio Lima - http://lattes.cnpq.br/9330552327454666

## Slide 2: Gerenciamento dos RH do Projeto
Segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento do RH do projeto inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto.
A equipe é composta por pessoas com funções e responsabilidades atribuídas com foco no término do projeto.

## Slide 3: Gerenciamento dos RH do Projeto
Os processos incluídos na GRH são:

## Slide 4: Planejar o gerenciamento dos RH
Identificação e documentação das funções, responsabilidade e relações hierárquica do projeto.
Funções e responsabilidades
  Função – parte do projeto pelo qual uma pessoa é responsável (engenheiro, advogado, projetista)
  Autoridade – direito de aplicar recursos, tomar decisões, assinar aprovações
  Responsabilidade – trabalho que um membro da equipe deve realizar para terminar as atividades do projeto
  Competência – habilidade e capacidade para terminar as atividades do projeto

## Slide 5: Planejar o gerenciamento dos RH
Definir o Organograma do projeto
Criação do plano de gerenciamento de pessoal, que pode incluir:
  Informações de como e quando os membros serão contratados ou mobilizados
  Identificação da necessidade de treinamento
  Planos de reconhecimento e premiação
  Considerações sobre segurança(proteção as pessoas)
  Impacto na organização
  Tabela de horários
  Critérios de liberação

## Slide 6: Planejar o gerenciamento dos RH
ENTRADAS
  Fatores organizacionais (departamentos envolvidos, acordos trabalhistas, áreas técnicas, hierarquia, diferenças culturais, relacionamento com liderança, partes interessadas)

## Slide 7: Planejar o gerenciamento dos RH
FERRAMENTAS E TÉCNICAS
  MATRIZ DE RESPONSABILIDADE: Consiste em uma matriz de dupla entrada que contempla as atividades a serem executadas, bem como os correspondentes envolvidos na execução de cada atividade.
  HISTOGRAMAS DE RECURSOS: Representa de forma gráfica, o número de recursos a ser empregado no projeto ao longo do tempo
  GANTT CHART DE RECURSOS: Demostra quando os recursos serão utilizado no projeto. Correspondente a um cronograma de utilização de recursos

## Slide 8: Planejar o gerenciamento dos RH

## Slide 9: Planejar o gerenciamento dos RH

## Slide 10: Mobilizar a Equipe de Projeto
Obtenção de recursos necessários para terminar o projeto
A equipe de gerenciamento pode ter ou não controle sobre os membros da equipe do projeto
Designação de pessoal para o projeto (quadro de pessoal do projeto)
Disponibilidade de recursos
Plano de gerenciamento de pessoal (atualizações)

## Slide 11: Mobilizar a Equipe de Projeto
ENTRADA
  Fatores organizacionais da empresa
  Disponibilidade – quem está disponível e quando
  Capacidade – quais competências as pessoas possuem
  Experiência – trabalhos anteriores
  Interesses – em trabalhar no projeto
  Custo – quanto receber
  Funções e responsabilidades
  Organograma do projeto
  Plano de gerenciamento do projeto (RH e cronograma)

## Slide 12: Mobilizar a Equipe de Projeto
FERRAMENTAS E TÉCNICAS
  Definições antecipadas
  Negociação ( capacidade de influenciar outras pessoas)
  Contratações ou mobilização
  Equipe virtuais (área geográficas diferentes, adicionar especialistas distantes)

## Slide 13: Desenvolver a Equipe do Projeto
Melhorar as competências e a interação de membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto
  Aprimorar habilidades para aumentar sua capacidade de terminar as atividades
  Aprimorar sentimento de confiança e coesão na equipe para aumentar produtividade

## Slide 14: Desenvolver a Equipe do Projeto
Avaliação do desempenho da equipe ( avaliações informais ou formais da equipe)
  Indicadores de eficácia
  Melhoria de desempenho
  Melhoria de competências
  Taxa de rotatividade de pessoal reduzida

## Slide 15: Desenvolver a Equipe do Projeto
ENTRADAS
  Designação de pessoal para o projeto
  Plano de gerenciamento de pessoal (estratégias, planos de treinamento, feedback, premiações)
  Disponibilidade de recursos

## Slide 16: Desenvolver a Equipe do Projeto
FERRAMENTAS E TÉCNICAS
  Habilidades de gerenciamento geral
  Treinamento
  Atividades de formação da equipe(aprimorar a equipe, aumentar coesão, confiança)
    Experiência profissional
    Atividades em grupo

## Slide 17: Gerenciar a Equipe de Projeto
Avaliação do desempenho dos membros da equipe e fornecer feedback
Resolução de problemas e coordenação de mudanças para melhorar o desempenho
Observar o comportamento da equipe
Gerencia conflitos
Resolve problemas
Avaliar desempenho de membros da equipe