## Slide 1: 12. Gerenciamento das aquisições do projeto
12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 12.2 Conduzir as aquisições 12.3 Controlar as aquisições 12.4 Encerrar as aquisições

## Slide 2: 12. Gerenciamento das aquisições do projeto
Planejar o gerenciamento das aquisições
Conduzir as aquisições
Controlar as aquisições
Encerrar as aquisições
Definir o que fazer ou adquirir
obtenção de respostas de fornecedores,
assinatura do contrato.
gerenciamento das relações de aquisição,
monitorando o desempenho do contrato e
finalizar todas as aquisições do projeto
seleção do fornecedor e
realização de mudanças e correções conforme necessário.
Especificar produto/serviço
Estabelecer critérios de avaliação
Elaborar minuta do contrato
Preparar pedido (RFP, RFQ, RFI)
Solicitar Propostas

## Slide 3: Planejar o gerenciamento das aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentação dos requisitos
  Registro dos riscos
  Requisitos de recursos das atividades
  Cronograma do projeto
  Estimativas dos custos das atividades
  Registro das partes interessadas
  Fatores ambientais da empresa
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Análise de fazer ou comprar
  Opinião especializada
  Pesquisa de mercado
  Reuniões
Saídas
  Plano de gerenciamento das aquisições
  Especificação do trabalho das aquisições
  Documentos de aquisição
  Critérios para seleção de fontes
  Decisões de fazer ou comprar
  Solicitações de mudança
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 4: Conduzir as aquisições
Conduzir as aquisições
Obter respostas (RFP, RFQ, RFI)
Reunir com fornecedores
Classificar Propostas / Selecionar fornecedor
Negociar e Redigir contrato
Assinar contrato

## Slide 5: Conduzir as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento das aquisições
  Documentos de aquisição
  Critérios para seleção de fontes
  Propostas dos fornecedores
  Documentos do projeto
  Decisões de fazer ou comprar
  Especificação do trabalho das aquisições
  Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
  Reuniões com licitantes
  Técnicas de avaliação de propostas
  Estimativas independentes
  Opinião especializada
  Publicidade
  Técnicas analíticas
  Negociações das aquisições
Saídas
  Fornecedores selecionados
  Acordos
  Calendários dos recursos
  Solicitações de mudança.
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 6: Controlar as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentos de aquisição
  Acordos
  Solicitações de mudança aprovadas
  Relatórios de desempenho do trabalho
  Dados de desempenho do trabalho
Ferramentas
  Sistema de controle de mudanças no contrato
  Análise de desempenho das aquisições
  Inspeções e Auditorias
  Relatórios de desempenho
  Sistemas de pagamento
  Administração de reivindicações
  Sistema de gerenciamento de registros
Saídas
  Informações sobre o desempenho do trabalho
  Solicitações de mudança
  Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
  Atualizações nos Documentos do projeto
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais

## Slide 7: Encerrar as aquisições
Entradas
  Plano de gerenciamento do projeto
  Documentos de aquisição
Ferramentas
  Auditorias de aquisições
  Negociações das aquisições
  Sistema de gerenciamento de registros
Saídas
  Aquisições encerradas
  Atualizações nos ativos de processos organizacionais