| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 12/08/2026 | Leonardo de Souza | Versão inicial da Declaração de Escopo |

Sumário

1	Objetivos deste documento	1

2	Situação atual e justificativa do projeto	1

3	Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	1

4	Escopo do Produto	2

5	Exclusões do projeto / Fora do Escopo	2

6	Restrições	2

7	Premissas	2

8	Estrutura Analítica do Projeto	2

# Objetivos deste documento

Este documento tem como objetivo definir de forma clara e detalhada o escopo do projeto NoteClass – Plataforma de Anotações Acadêmicas Organizadas, servindo de base para o planejamento, a execução e o controle das entregas ao longo das 12 semanas do projeto.

Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.

# Situação atual e justificativa do projeto

A gestão de anotações acadêmicas hoje é fragmentada, utilizando ferramentas genéricas que resultam em baixa organização e dificuldade de busca. O NoteClass nasce da necessidade de centralizar e estruturar o conhecimento do estudante de forma inteligente. O propósito deste projeto é desenvolver uma plataforma que resolva a ineficiência na recuperação de dados acadêmicos através de busca rápida e sincronização entre dispositivos, alinhando-se à estratégia de transformar a produtividade dos estudantes por meio da tecnologia.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender aos critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições listadas abaixo e cumprir o cronograma de execução de 12 semanas, atendendo em especial aos objetivos SMART a seguir:

- Lançar o MVP com beta fechado em universidades parceiras, incluindo gerenciamento de disciplinas, criação de anotações e busca rápida — aceite formal do Sponsor com 95% de aderência das funcionalidades, até 01/12/2026.

- Atingir 300 usuários (alunos e professores) beta ativos no plano trial — 300 contas ativas com pelo menos 1 disciplina cadastrada, até 30/10/2026.

- Encerrar o projeto dentro do orçamento aprovado (BAC de R$ 16.000,00) — CPI >= 0,95 ao longo do projeto, até 13/11/2026.

- Obter aceite formal do professor orientador quanto à conformidade do TAP e dos artefatos de gestão com o Guia PMBOK — avaliação igual ou superior a 90% dos critérios da disciplina, até 13/11/2026.

As restrições e os critérios de aceitação das entregas estão detalhados nas seções abaixo. O cronograma de execução consta no Termo de Abertura do Projeto (TAP).

# Escopo do Produto

O produto entregue pelo projeto NoteClass incluirá as seguintes funcionalidades:

- Cadastro e organização de anotações por disciplina, data e tags.

- Busca rápida por palavra-chave, com retorno de resultados relevantes em até 1 segundo.

- Sincronização automática entre dispositivos (web e mobile), concluída em até 5 segundos.

- Exportação de anotações em formato PDF e Markdown.

- Autenticação e gerenciamento de conta do usuário (aluno ou professor).

Os requisitos funcionais, não-funcionais, regulatórios e de qualidade estão detalhados no Termo de Abertura do Projeto (TAP), seção 4 — Requisitos de Alto Nível.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

São reconhecidos como fora do escopo deste projeto:

- Aplicativo nativo para iOS/Android (o MVP contempla apenas a versão web responsiva).

- Edição colaborativa em tempo real entre múltiplos usuários.

- Integração com plataformas de LMS (Moodle, Google Classroom, etc.).

- Modo offline completo (a prioridade do MVP é a sincronização online).

- Monetização ou planos pagos — o projeto é um MVP acadêmico, não um produto comercial.

- Qualquer atividade que não contribua diretamente para o atingimento dos objetivos SMART / critérios de sucesso descritos na seção anterior.

# Restrições

- Orçamento máximo fixo (BAC) de R$ 16.000,00, sem previsão de aporte adicional.

- Prazo fixo de 12 semanas a partir de 20/08/2026, com entrega do MVP até 13/11/2026, por se tratar de projeto acadêmico com data de avaliação definida.

- Equipe de 3 a 4 integrantes, com disponibilidade combinada de 8 horas semanais (Segunda 2h, Quarta 4h, Sexta 2h).

- Uso de ferramentas e infraestrutura de camada gratuita (free tier) para hospedagem, banco de dados e licenças de software.

# Premissas

- A infraestrutura de nuvem (camada gratuita de hospedagem e banco de dados) estará disponível durante todo o projeto, sem custo adicional.

- A equipe manterá a disponibilidade combinada de 8h semanais ao longo das 12 semanas do projeto.

- O professor orientador estará disponível para validações periódicas do TAP, EAP e demais artefatos de gestão.

# Estrutura Analítica do Projeto

NoteClass

1. Gerenciamento do Projeto

1.1 Termo de Abertura

1.2 Planejamento (cronograma, riscos, orçamento)

1.3 Acompanhamento e Controle

1.4 Encerramento

2. Desenvolvimento

2.1 Módulo de Autenticação

2.2 Módulo de Anotações (CRUD + Tags)

2.3 Módulo de Busca

2.4 Módulo de Sincronização

2.5 Módulo de Exportação (PDF/Markdown)

3. Qualidade

3.1 Testes Unitários

3.2 Testes de Integração

3.3 Testes de Aceite do Usuário

4. Implantação

4.1 Deploy em Produção

4.2 Documentação Técnica

4.3 Treinamento/Onboarding dos Usuários Beta

As entregas foram estruturadas conforme EAP abaixo.

Seus critérios de aceitação e o detalhamento das mesmas estão descritas no seu dicionário em anexo.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |